某单位统一用户管理与身份认证系统
技术方案

版本：V1.0
日期：2026年7月

# 目  录

第一章 项目概述

第二章 需求分析

2.1 组织架构管理需求

2.2 用户生命周期管理需求

2.3 身份认证需求

2.4 性能需求对应

第三章 总体方案设计

3.1 总体架构

3.2 部署方案

3.3 系统集成方案

第四章 详细设计

4.1 用户管理服务

4.2 身份认证服务

4.3 权限管理服务

4.4 安全审计服务

第五章 实施方案

第六章 预算方案

附录A 接口规范

# 第一章 项目概述

# 某单位统一用户管理与身份认证系统建设项目

## 一、项目背景

某单位现有多个业务系统（OA、财务、人事、档案、项目管理），各系统独立维护用户账号和权限体系，存在以下问题：

用户需记忆多套账号密码，经常忘记密码导致运维压力大

人员变动时无法在统一入口完成账号禁用/删除，存在安全隐患

各系统权限模型不一致，无法实现统一的访问控制策略

审计日志分散在各系统，无法实现全局安全审计

新业务系统上线需重新开发用户管理模块，重复造轮子

## 二、建设目标

建设一套统一的用户管理与身份认证平台，实现：

1. 统一用户管理：组织架构、用户账号、角色权限的集中管理和同步

2. 统一身份认证：单点登录（SSO），支持多种认证方式

3. 统一权限管理：基于RBAC/ABAC的细粒度权限控制

4. 统一安全审计：全平台操作日志的集中采集、存储和分析

5. 统一应用接入：提供标准化接口，新系统快速接入

## 三、功性能要求

### 3.1 功能要求

F1 组织架构管理

支持树形组织架构维护，至少10级深度

支持组织的新增、修改、合并、撤销

支持组织与人员的关联管理

支持组织变动历史追溯

F2 用户生命周期管理

用户注册、审核、激活、禁用、删除全生命周期管理

支持批量导入/导出（Excel/CSV）

支持与HR系统自动同步用户数据

用户密码策略管理（复杂度、有效期、历史次数）

自助密码重置功能（短信/邮箱验证码）

F3 身份认证

支持用户名/密码认证

支持短信验证码认证（对接短信网关）

支持动态令牌（TOTP/HOTP）

支持数字证书认证（国密SM2）

支持LDAP/AD域认证对接

支持OAuth2.0/SAML2.0/OIDC标准协议

支持CAS单点登录协议

支持生物特征认证（指纹/人脸，预留接口）

F4 权限管理

基于RBAC（基于角色的访问控制）

支持ABAC（基于属性的访问控制）扩展

角色继承与角色互斥

数据权限粒度可达到行级和字段级

支持按组织维度授权

支持临时授权和紧急通道

F5 审计日志

所有认证和授权操作全量记录

日志不可篡改，支持数字签名

日志存储至少保留6个月

支持日志实时检索和导出

支持异常行为告警（多次登录失败、异常时间访问）

F6 应用接入管理

提供标准REST API接口

提供应用注册和管理界面

支持应用密钥轮换

应用访问统计和监控

### 3.2 性能要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 用户规模 | 支持≥50,000注册用户 |
| 并发认证 | ≥500 TPS |
| SSO登录响应 | ≤2秒（95%分位） |
| 系统可用性 | ≥99.9% |
| 组织架构同步 | ≤5分钟（全量） |
| 审计日志写入 | ≥1000条/秒 |

### 3.3 安全要求

密码传输必须加密（HTTPS+TLS 1.2以上）

密码存储必须加盐哈希（bcrypt/国密SM3）

支持国密算法（SM2/SM3/SM4）

会话超时管理（空闲超时、绝对超时）

防暴力破解机制

IP黑白名单

三级等保合规

## 四、技术架构要求

采用微服务架构，各模块可独立部署和扩展

支持容器化部署（Docker/Kubernetes）

数据库支持MySQL/PostgreSQL，可扩展

缓存层使用Redis

前端使用Vue.js或React

后端Java技术栈优先（Spring Boot/Cloud）

支持国产化环境适配（麒麟OS、达梦数据库）

## 五、交付物

1. 系统设计方案（含架构图、接口规范、部署方案）

2. 系统原型（HTML可交互版本）

3. 预算方案（软硬件配置清单+报价估算）

4. 项目实施方案

5. 源代码及部署文档

6. 运维手册

## 六、实施要求

实施周期：合同签订后6个月内

质保期：验收后不低于2年

培训要求：管理员培训+用户使用培训

# 第二章 需求分析

# 第二章 需求分析

## 2.1 组织架构管理需求（F1）

### 2.1.1 业务场景

某单位现有组织架构约6级（局→处→科→室→组），总组织节点约200+个。因机构改革频繁（年均组织调整3-5次），需要系统能够完整记录组织变更历史，支持按时间点回溯任意时刻的组织结构快照。

### 2.1.2 功能规格

2.1.2.1 组织树维护

支持树形结构展示，最大层级深度不低于10级

单节点下子节点数量无硬性限制（设计目标≥500个）

组织节点属性：编码、名称、简称、上级组织、排序号、组织类型（行政/事业/企业/临时）、状态（正常/撤销/合并中）、成立日期、撤销日期、备注

操作类型：新增子节点、修改属性、删除空节点、移动（变更父节点）

组织合并：选择两个同级组织合并，合并后原组织标记为"已合并"，人员自动归入目标组织

组织拆分：选择一个组织拆分为多个，人员按规则分配到子组织

2.1.2.2 组织查询

按编码精确查询、按名称模糊查询、按类型筛选

查询根节点到目标节点的完整路径（如：某单位→信息中心→软件科→开发组）

查询某个组织的所有子孙节点

查询某个组织的直接子节点（分页，每页50条）

查询某个组织的历史变更记录

2.1.2.3 组织与人员关联

一人可关联多个组织（主岗1个+兼职N个），兼职数上限可配置

关联有效期：支持设置临时调动的起止时间，到期自动解除

关联变更记录：记录每次关联变更的操作人、时间、原因

### 2.1.3 技术方案

数据模型（MySQL DDL）：

```

CREATE TABLE sys_org (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT '组织编码',

name VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '组织名称',

short_name VARCHAR(100) COMMENT '组织简称',

parent_id BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '上级组织ID',

level INT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '层级深度',

path VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT '路径（如 .1.3.7.）',

sort INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '排序号',

org_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ADMIN' COMMENT '组织类型',

status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'NORMAL' COMMENT '状态',

established_date DATE COMMENT '成立日期',

abolished_date DATE COMMENT '撤销日期',

remark VARCHAR(500) COMMENT '备注',

created_by VARCHAR(50), created_at DATETIME,

updated_by VARCHAR(50), updated_at DATETIME,

INDEX idx_parent (parent_id),

INDEX idx_path (path),

INDEX idx_code (code)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='组织表';

```

组织树查询实现：

使用path字段存储全路径，查询所有子组织时：

```

-- 查询组织ID=7的所有子孙节点

SELECT * FROM sys_org WHERE path LIKE CONCAT(

(SELECT path FROM sys_org WHERE id = 7), '%%')

ORDER BY level, sort;

```

组织变更历史追溯：

```

CREATE TABLE sys_org_snapshot (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

org_id BIGINT NOT NULL COMMENT '组织ID',

snapshot_data JSON NOT NULL COMMENT '变更前快照(全字段JSON)',

change_type VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '变更类型',

change_reason VARCHAR(500) COMMENT '变更原因',

operated_by VARCHAR(50), operated_at DATETIME,

INDEX idx_org (org_id),

INDEX idx_time (operated_at)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='组织快照表';

```

### 2.1.4 验收标准

组织树加载：10级组织树首次加载≤2s，缓存后≤500ms

组织CRUD：单次操作≤500ms

组织查询：按路径查询子组织≤200ms

历史回溯：按时间点查询快照≤1s

## 2.2 用户生命周期管理需求（F2）

### 2.2.1 用户状态模型

用户状态机严格定义为以下6种状态，状态流转规则：

```

[注册] ──(提交审核)──→ [待审核] ──(审核通过/驳回)──→ [已激活/已驳回]

└──(激活后)──→ [正常使用]

[正常使用] ──(管理员禁用)──→ [已禁用]

[已禁用] ──(管理员启用)──→ [正常使用]

[正常使用/已禁用] ──(管理员删除)──→ [已删除](逻辑删除)

```

### 2.2.2 密码策略规范

密码复杂度规则（可配置）：

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最小长度 | 8位 | 支持6-32位配置 |
| 大写字母 | 至少1个 | 开/关 |
| 小写字母 | 至少1个 | 开/关 |
| 数字 | 至少1个 | 开/关 |
| 特殊字符 | 至少1个 | 支持!@#$%^&*等 |
| 有效期 | 90天 | 到期前7天开始提醒 |
| 历史禁止 | 5次 | 不能使用最近N次密码 |
| 登录重试 | 5次 | 连续失败5次锁定30分钟 |

密码强度校验实现（Java）：

```

@Component

public class PasswordPolicyValidator {

private final PasswordPolicy policy;

public ValidationResult validate(String plainPassword) {

ValidationResult result = new ValidationResult();

if (plainPassword.length() < policy.getMinLength()) {

result.addError("密码长度不能少于" + policy.getMinLength() + "位");

}

if (policy.isRequireUppercase() && !Pattern.compile("[A-Z]").matcher(plainPassword).find()) {

result.addError("密码必须包含大写字母");

}

// ... 其他校验

return result;

}

}

```

密码哈希实现：

```

// bcrypt rounds=10，每次改密重新计算

String passwordHash = BCrypt.hashpw(plainPassword, BCrypt.gensalt(10));

// 验证

boolean matches = BCrypt.checkpw(inputPassword, storedHash);

```

### 2.2.3 批量导入规范

导入模板格式（Excel）：

| 用户名 | 姓名 | 手机号 | 邮箱 | 所属组织编码 | 角色编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zhangsan | 张三 | 13800138001 | zs@xxx.com | ORG-001-003 | USER | 必填 |
| lisi | 李四 | 13800138002 | ls@xxx.com | ORG-001-004 | USER,MANAGER |  |

导入校验规则：

1. 用户名：3-50位字母数字下划线，不重复

2. 手机号：11位数字，不重复

3. 组织编码：必须在系统中存在，否则自动创建（可选）

4. 角色编码：必须在系统中存在，多角色用逗号分隔

5. 校验通过后批量写入（每批500条事务提交）

6. 校验失败生成错误日志文件，定位失败行号和原因

## 2.3 身份认证需求（F3）

### 2.3.1 认证方式对比

| 认证方式 | 安全等级 | 用户体验 | 部署成本 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名+密码 | ★★★ | ★★★★★ | 低 | 日常登录 |
| 短信验证码 | ★★★★ | ★★★★ | 中 | 密码重置、二次验证 |
| TOTP动态令牌 | ★★★★★ | ★★★ | 低 | 高安全场景 |
| 数字证书(SM2) | ★★★★★ | ★★ | 高 | 等保三级合规 |
| 生物特征(预留) | ★★★★★ | ★★★★★ | 高 | 移动端（二期） |

### 2.3.2 OAuth2授权码模式流程（核心SSO协议）

```

Step 1: 用户访问客户端应用，未登录

Step 2: 客户端构造授权请求，重定向到认证中心

GET /oauth2/authorize?

response_type=code

&client_id=app-oa-001

&redirect_uri=https://oa.xxx.com/callback

&state=xyz123

&scope=openid profile

Step 3: 用户输入凭证，认证中心验证身份

Step 4: 验证通过，生成授权码，重定向回客户端

HTTP 302

Location: https://oa.xxx.com/callback?

code=A1b2C3d4E5f6

&state=xyz123

Step 5: 客户端用授权码换取AccessToken

POST /oauth2/token

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=authorization_code

&code=A1b2C3d4E5f6

&redirect_uri=https://oa.xxx.com/callback

&client_id=app-oa-001

&client_secret=secret123

Step 6: 认证中心返回Token

{

"access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9...",

"token_type": "Bearer",

"expires_in": 900,

"refresh_token": "dGhpcyBpcyBhIHJlZnJl...",

"id_token": "eyJraWQiOiJyc2..."

}

```

### 2.3.3 JWT Token结构

```

// Header

{

"alg": "RS256",

"kid": "key-202607-v1",

"typ": "JWT"

}

// Payload

{

"sub": "zhangsan",

"userId": 12345,

"name": "张三",

"orgId": 7,

"orgName": "信息中心",

"roles": ["USER", "DEPT_MGR"],

"authMethod": "PASSWORD",

"iss": "https://auth.xxx.com",

"aud": ["app-oa-001", "app-fin-002"],

"iat": 1720771200,

"exp": 1720772100,

"jti": "unique-token-id-001"

}

```

## 2.4 性能需求对应分析

| 指标 | 要求值 | 设计目标 | 实现保障措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户规模 | 50,000 | 100,000 | 分库分表设计，按组织ID哈希分片 |
| 并发认证 | 500 TPS | 1,500 TPS | 认证服务3节点集群+Redis缓存+连接池优化 |
| SSO响应 | ≤2s(95%) | ≤1s(95%) | 缓存命中时≤200ms，未命中时≤800ms |
| 可用性 | 99.9% | 99.95% | 多节点部署+Nacos健康检查+自动重启 |
| 日志写入 | 1,000条/s | 3,000条/s | ES集群3节点+Bulk批量写入+MQ削峰 |
| 组织同步 | ≤5min | ≤2min | 增量同步机制+并行处理 |

# 第三章 总体方案设计

# 第三章 总体方案设计

## 3.1 总体架构

### 3.1.1 四层架构模型

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  展示层（前端）                                                       │

│  Vue 3 + Element Plus + Pinia + Vite                                 │

│  管理控制台 / 审计台 / 应用管理台                                       │

└────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│ HTTPS / WSS

┌────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐

│  API网关（接入层）                                                    │

│  Spring Cloud Gateway 4.0                                             │

│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐               │

│  │路由转发   │ │限流熔断   │ │认证鉴权   │ │请求日志   │               │

│  │Predicate  │ │RequestRate│ │JWT校验    │ │AccessLog │               │

│  │Filter     │ │Limiter   │ │白名单    │ │          │               │

│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘               │

└────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐

│  业务服务层（微服务）                                                  │

│  ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐       │

│  │用户管理服务  │ │身份认证服务  │ │权限管理服务  │ │安全审计服务  │       │

│  │Port: 8081   │ │Port: 8082   │ │Port: 8083   │ │Port: 8084   │       │

│  │/api/v1/users│ │/api/v1/auth │ │/api/v1/roles│ │/api/v1/audit│       │

│  └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘       │

│            RabbitMQ (异步消息)         Nacos (服务发现)               │

└────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│

┌────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐

│  数据层                                                              │

│  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐                 │

│  │ MySQL 8.0    │ │ Redis 7.x    │ │ ES 8.x       │                 │

│  │ MGR集群 ×3   │ │ Cluster ×3   │ │ Cluster ×3    │                 │

│  │ 用户/组织/角色 │ │ Token/缓存   │ │ 审计日志      │                 │

│  └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 3.1.2 技术选型明细

| 组件 | 选型 | 版本 | 选型理由 | 国产化替代 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot | 3.3.x | Java生态最成熟，社区活跃 | — |
| 微服务框架 | Spring Cloud | 2023.x | 与Spring Boot无缝集成 | — |
| API网关 | Spring Cloud Gateway | 4.1.x | 非阻塞式Reactive，性能优于Zuul 2倍 | Shenyu网关 |
| 服务注册发现 | Nacos | 2.4.x | 支持CP+AP模式，配置中心一体化 | — |
| 认证授权 | Spring Security | 6.3.x | OAuth2/OIDC/SAML原生支持 | — |
| 数据库 | MySQL | 8.0.x | 成熟稳定，生态完善 | 达梦DM8企业版 |
| 缓存 | Redis | 7.2.x | 性能最优的认证缓存方案 | KeyDB/Tendis |
| 搜索引擎 | Elasticsearch | 8.15.x | 日志检索场景首选 | 易捷行云ES |
| 消息队列 | RabbitMQ | 3.13.x | 稳定可靠，运维简单 | RocketMQ |
| 容器编排 | Kubernetes | 1.30.x | 容器化标准方案 | KubeSphere |
| 前端框架 | Vue.js | 3.5.x | 国内企业级市场占比最高 | — |

### 3.1.3 服务间通信

同步通信（REST API）：

服务间调用走内部网络（service-name:port），不经过API网关

使用OpenFeign声明式HTTP客户端 + 连接池优化（最大200连接/路由）

超时设置：默认5s，认证服务15s（bcrypt计算耗时）

熔断：Resilience4j，失败率>50%熔断10s

异步通信（RabbitMQ）：

审计日志：认证/授权操作→发送到audit.log.queue→审计服务消费

消息可靠性：Publisher Confirm + 手动ACK + 死信队列

消息TLL：审计日志消息7天，其他消息1小时

## 3.2 部署方案

### 3.2.1 最小部署配置

| 服务 | Pod数 | CPU请求 | 内存请求 | CPU限制 | 内存限制 | 存储 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API网关 | 2 | 1 | 1Gi | 2 | 2Gi | — |
| 用户管理 | 2 | 1 | 1Gi | 2 | 2Gi | — |
| 身份认证 | 3 | 2 | 2Gi | 4 | 4Gi | — |
| 权限管理 | 2 | 1 | 1Gi | 2 | 2Gi | — |
| 安全审计 | 2 | 1 | 2Gi | 2 | 4Gi | 500Gi(ES) |
| Nacos | 3 | 0.5 | 1Gi | 1 | 2Gi | 50Gi |
| RabbitMQ | 2 | 1 | 2Gi | 2 | 4Gi | 100Gi |
| Redis Cluster | 3 | 2 | 4Gi | 4 | 8Gi | 200Gi |
| MySQL MGR | 3 | 4 | 8Gi | 8 | 16Gi | 500Gi |
| **合计** | **22** | **13** | **22Gi** | **27** | **44Gi** | **1.35TiB** |

### 3.2.2 K8s Deployment 示例

```

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

name: auth-service

namespace: uiam

labels:

app: auth-service

spec:

replicas: 3

strategy:

rollingUpdate:

maxSurge: 1

maxUnavailable: 0

selector:

matchLabels:

app: auth-service

template:

metadata:

labels:

app: auth-service

spec:

containers:

- name: auth

image: registry.internal/uiam/auth-service:1.0.0

ports:

- containerPort: 8082

env:

- name: SPRING_PROFILES_ACTIVE

value: "prod"

- name: DB_URL

valueFrom:

configMapKeyRef:

name: uiam-config

key: db.url

- name: REDIS_PASSWORD

valueFrom:

secretKeyRef:

name: uiam-secret

key: redis.password

resources:

requests:

cpu: "2"

memory: "2Gi"

limits:

cpu: "4"

memory: "4Gi"

livenessProbe:

httpGet:

path: /actuator/health/liveness

port: 8082

initialDelaySeconds: 30

periodSeconds: 10

readinessProbe:

httpGet:

path: /actuator/health/readiness

port: 8082

initialDelaySeconds: 20

periodSeconds: 5

---

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

name: auth-service

namespace: uiam

spec:

selector:

app: auth-service

ports:

- port: 8082

targetPort: 8082

type: ClusterIP

```

## 3.3 系统集成方案

### 3.3.1 与OA系统对接（OAuth2）

```

OA系统配置：

1. 在统一认证平台注册应用，获取 client_id / client_secret

2. OA系统配置 OAuth2 Client：

spring.security.oauth2.client.registration.oa:

client-id: app-oa-001

client-secret: ****

authorization-grant-type: authorization_code

redirect-uri: https://oa.xxx.com/login/oauth2/code/

scope: openid,profile

client-authentication-method: client_secret_post

3. OA系统配置 Resource Server：

spring.security.oauth2.resourceserver.jwt:

issuer-uri: https://auth.xxx.com

jwk-set-uri: https://auth.xxx.com/.well-known/jwks.json

```

### 3.3.2 与HR系统对接（SCIM 2.0）

```

同步流程：

HR系统（北森/用友）→ 定时推送SCIM请求 → 统一认证平台接收

─────────────────────────────────────────────

POST /scim/v2/Users        ← 新增用户

PUT  /scim/v2/Users/{id}   ← 更新用户

PATCH /scim/v2/Users/{id}  ← 部分更新

DELETE /scim/v2/Users/{id} ← 删除用户

GET  /scim/v2/Users        ← 查询用户列表

GET  /scim/v2/Users/{id}   ← 查询单个用户

SCIM User Schema:

{

"schemas": ["urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"],

"userName": "zhangsan",

"name": {"formatted": "张三", "familyName": "张", "givenName": "三"},

"emails": [{"value": "zs@xxx.com", "type": "work", "primary": true}],

"phoneNumbers": [{"value": "13800138001", "type": "work"}],

"active": true,

"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User": {

"organization": "信息中心",

"department": "软件科",

"employeeNumber": "EMP-2024-0001"

}

}

```

## 3.4 安全方案

### 3.4.1 传输安全

全站HTTPS：TLS 1.3优先，兼容TLS 1.2

证书：SM2国密证书，支持双证书（RSA+SM2）兼容方案

HSTS：Strict-Transport-Security: max-age=31536000

### 3.4.2 存储安全

密码：bcrypt(rounds=10) + 随机盐

Token：RS256签名，2048位密钥对，每季度轮换

敏感数据：手机号、邮箱等AES-256-CBC加密存储

密钥管理：Vault/Hashicorp，自动轮换

# 第四章 详细设计

# 第四章 详细设计

## 4.1 用户管理服务

### 4.1.1 组织管理模块

接口规范：

| 接口 | 方法 | URL | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获取组织树 | GET | /api/v1/orgs/tree | 返回完整组织树 |
| 查询组织详情 | GET | /api/v1/orgs/{id} | 返回单个组织 |
| 新增组织 | POST | /api/v1/orgs | 创建组织节点 |
| 修改组织 | PUT | /api/v1/orgs/{id} | 修改组织属性 |
| 删除组织 | DELETE | /api/v1/orgs/{id} | 删除空节点 |
| 合并组织 | POST | /api/v1/orgs/{id}/merge | 组织合并操作 |
| 查询变更历史 | GET | /api/v1/orgs/{id}/history | 返回变更记录列表 |

组织树接口响应示例：

```

GET /api/v1/orgs/tree

Response 200:

{

"code": 200,

"data": {

"id": 1,

"name": "某单位",

"children": [

{

"id": 2,

"name": "办公室",

"parentId": 1,

"level": 2,

"userCount": 15,

"children": []

},

{

"id": 3,

"name": "信息中心",

"parentId": 1,

"level": 2,

"userCount": 28,

"children": [

{

"id": 4,

"name": "软件科",

"parentId": 3,

"level": 3,

"userCount": 12,

"children": []

}

]

}

]

},

"timestamp": 1720771200000

}

```

组织合并接口请求示例：

```

POST /api/v1/orgs/5/merge

Request:

{

"targetOrgId": 7,

"mergeType": "ALL",          // ALL=全部合并, USER_ONLY=仅人员

"keepSourceOrg": false,      // 合并后是否保留源组织

"reason": "机构改革，撤销信息中心下属运维科并入软件科"

}

Response 200:

{

"code": 200,

"message": "合并成功",

"data": {

"sourceOrgId": 5,

"targetOrgId": 7,

"movedUserCount": 8,

"movedSubOrgCount": 2,

"completedAt": "2026-07-12T10:30:00"

}

}

```

### 4.1.2 用户管理模块

用户状态变更状态机实现：

```

public enum UserStatus {

REGISTERED("注册", "初始状态，等待审核"),

PENDING_APPROVAL("待审核", "已提交审核申请"),

ACTIVE("已激活", "正常使用状态"),

DISABLED("已禁用", "管理员手动禁用"),

DELETED("已删除", "逻辑删除"),

REJECTED("已驳回", "审核未通过");

private final String displayName;

private final String description;

// 状态流转规则

private static final Map<UserStatus, Set<UserStatus>> transitions = new HashMap<>();

static {

transitions.put(REGISTERED, Set.of(PENDING_APPROVAL, DELETED));

transitions.put(PENDING_APPROVAL, Set.of(ACTIVE, REJECTED));

transitions.put(ACTIVE, Set.of(DISABLED, DELETED));

transitions.put(DISABLED, Set.of(ACTIVE, DELETED));

// REJECTED和DELETED为终态

}

public boolean canTransitionTo(UserStatus target) {

return transitions.getOrDefault(this, Collections.emptySet()).contains(target);

}

}

```

用户创建接口：

```

POST /api/v1/users

Request:

{

"username": "zhangsan",

"password": "SM4加密后的密码",

"name": "张三",

"phone": "13800138001",

"email": "zs@xxx.com",

"orgIds": [{"orgId": 7, "isPrimary": true}],

"roleCodes": ["USER", "DEPT_MGR"],

"source": "MANUAL_CREATE"

}

Response 201:

{

"code": 201,

"data": {

"userId": 12345,

"username": "zhangsan",

"status": "ACTIVE",

"createdAt": "2026-07-12T10:30:00"

},

"message": "用户创建成功"

}

```

### 4.1.3 HR同步模块

SCIM 2.0 事件处理流程：

```

HR系统推送SCIM事件

→ API网关接收 /scim/v2/**

→ 路由至用户管理服务

→ 解析SCIM JSON payload

→ 映射到内部用户模型

→ 校验必填字段

→ 检查是否存在（username/employeeNumber）

→ 存在→执行更新(对比差异字段)

→ 不存在→执行创建

→ 写入审计日志

→ 返回SCIM标准响应

```

## 4.2 身份认证服务

### 4.2.1 认证模块

密码认证实现流程：

```

@Service

public class AuthenticationService {

public AuthResult authenticate(AuthRequest request) {

// 1. 校验验证码（防止暴力破解）

checkCaptcha(request.getSessionId(), request.getCaptcha());

// 2. 查询用户

User user = userRepository.findByUsername(request.getUsername());

if (user == null || user.getStatus() != UserStatus.ACTIVE) {

loginAttemptService.recordFailure(request.getUsername(), request.getIp());

throw new AuthenticationException("用户名或密码错误");

}

// 3. bcrypt验证密码

if (!BCrypt.checkpw(request.getPassword(), user.getPasswordHash())) {

loginAttemptService.recordFailure(request.getUsername(), request.getIp());

// 检查是否需要锁定

if (loginAttemptService.shouldLock(user.getId())) {

user.setStatus(UserStatus.DISABLED);

userRepository.save(user);

throw new AuthenticationException("密码错误次数过多，账号已锁定");

}

throw new AuthenticationException("用户名或密码错误");

}

// 4. 生成Token

loginAttemptService.reset(user.getId());

TokenPair tokens = tokenService.generateTokenPair(user);

// 5. 异步发送审计日志

auditService.sendAsync(new AuditEvent(

user.getId(), request.getIp(),

AuditAction.LOGIN, null, true

));

return AuthResult.success(tokens);

}

}

```

### 4.2.2 令牌管理

JWT生成（RS256签名）：

```

@Component

public class JwtTokenProvider {

private final RSAPrivateKey privateKey;

private final RSAPublicKey publicKey;

public String generateAccessToken(User user) {

Instant now = Instant.now();

return Jwts.builder()

.issuer("https://auth.xxx.com")

.subject(user.getUsername())

.claim("userId", user.getId())

.claim("name", user.getName())

.claim("orgId", user.getPrimaryOrgId())

.claim("roles", user.getRoleCodes())

.claim("authMethod", "PASSWORD")

.issuedAt(Date.from(now))

.expiration(Date.from(now.plus(15, ChronoUnit.MINUTES)))

.id(UUID.randomUUID().toString())

.signWith(privateKey, SignatureAlgorithm.RS256)

.compact();

}

}

```

### 4.2.3 多因子认证

TOTP 实现（RFC 6238）：

```

public class TotpProvider {

private static final int TIME_STEP = 30;        // 30秒有效期

private static final int DIGITS = 6;             // 6位数字

private static final String ALGORITHM = "HmacSHA1";

public String generateSecret() {

byte[] bytes = new byte[20];

new SecureRandom().nextBytes(bytes);

return Base32.encode(bytes);

}

public boolean verify(String secret, String code) {

long timeWindow = Instant.now().getEpochSecond() / TIME_STEP;

// 允许前后各1个窗口（共3个窗口，90秒）

for (long offset = -1; offset <= 1; offset++) {

long hash = generateHash(Base32.decode(secret), timeWindow + offset);

if (String.format("%06d", hash % 1_000_000).equals(code)) {

return true;

}

}

return false;

}

}

```

## 4.3 权限管理服务

### 4.3.1 授权判定实现

```

@Component

public class AuthorizationDecisionManager {

@Cacheable(value = "permissions", key = "#userId + ':' + #resourceId")

public boolean checkPermission(Long userId, String resourceId, String action) {

// 1. 获取用户所有角色

List<Role> roles = roleRepository.findByUserId(userId);

// 2. 合并所有角色的权限

Set<String> permissions = new HashSet<>();

for (Role role : roles) {

permissions.addAll(getPermissionsWithInheritance(role));

}

// 3. 判定

String required = resourceId + ":" + action;

return permissions.contains(required) || permissions.contains(resourceId + ":*");

}

private Set<String> getPermissionsWithInheritance(Role role) {

Set<String> result = new HashSet<>();

Role current = role;

while (current != null) {

result.addAll(permissionRepository.findByRoleId(current.getId())

.stream()

.map(p -> p.getResourceId() + ":" + p.getAction())

.collect(Collectors.toSet()));

current = current.getParentRole();

}

return result;

}

}

```

## 4.4 安全审计服务

### 4.4.1 日志格式定义

```

{

"logId": "audit-20260712-000001",

"timestamp": "2026-07-12T10:30:15.123Z",

"userId": 12345,

"username": "zhangsan",

"userIp": "192.168.1.100",

"sessionId": "sess-abc-123",

"actionType": "LOGIN",

"actionDetail": "用户名密码认证",

"resourceType": "AUTH_SERVICE",

"resourceId": null,

"result": "SUCCESS",

"failReason": null,

"duration": 156,

"userAgent": "Mozilla/5.0...",

"prevHash": "a1b2c3d4e5f6...",

"hash": "f6e5d4c3b2a1..."

}

```

### 4.4.2 哈希链保护实现

```

@Component

public class AuditLogProtector {

public String computeHash(AuditLog log, String prevHash) {

String content = String.format("%s|%s|%s|%s|%s|%s",

log.getTimestamp().toString(),

log.getUserId(),

log.getActionType(),

log.getResourceId(),

log.getResult(),

prevHash

);

return DigestUtils.sha3_256Hex(content);   // SM3哈希

}

public boolean verifyChain(List<AuditLog> logs) {

String prevHash = "";

for (AuditLog log : logs) {

String expected = computeHash(log, prevHash);

if (!expected.equals(log.getHash())) {

return false;  // 日志被篡改

}

prevHash = expected;

}

return true;

}

}

```

### 4.4.3 ES索引映射

```

PUT /audit-logs-2026-07

{

"settings": {

"number_of_shards": 3,

"number_of_replicas": 1,

"refresh_interval": "5s"

},

"mappings": {

"properties": {

"timestamp":     { "type": "date" },

"userId":        { "type": "long" },

"username":      { "type": "keyword" },

"userIp":        { "type": "ip" },

"actionType":    { "type": "keyword" },

"resourceType":  { "type": "keyword" },

"resourceId":    { "type": "keyword" },

"result":        { "type": "keyword" },

"failReason":    { "type": "text" },

"duration":      { "type": "integer" },

"detail":        { "type": "text", "analyzer": "ik_max_word" },

"hash":          { "type": "keyword" },

"prevHash":      { "type": "keyword" }

}

}

}

```

# 第六章 预算方案

# 预算方案章节

## 一、软硬件配置清单

| 序号 | 名称 | 规格/说明 | 数量 | 单价(万元) | 小计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 国产ARM服务器 32核/64G | 6 | 8.5 | 51.0 |
| 2 | 数据库服务器 | 国产ARM服务器 32核/128G | 3 | 12.0 | 36.0 |
| 3 | Redis缓存服务器 | 国产ARM服务器 16核/64G | 3 | 7.5 | 22.5 |
| 4 | ES日志服务器 | 国产ARM服务器 16核/64G+4T SSD | 3 | 8.0 | 24.0 |
| 5 | 负载均衡器 | 硬件LB或软件(Nginx) | 2 | 3.0 | 6.0 |
| 6 | 操作系统 | 麒麟V10 服务器版 | 15 | 1.2 | 18.0 |
| 7 | 数据库软件 | 达梦DM8 企业版 | 3 | 15.0 | 45.0 |
| 8 | 应用中间件 | 东方通TongWeb | 6 | 3.5 | 21.0 |
| 9 | 缓存软件 | Redis 7.x (开源) | — | — | — |
| 10 | 容器平台 | K8s (开源+Kubesphere) | 1 | 5.0 | 5.0 |
| 11 | 短信网关 | 接入费+预充值 | 1 | 2.0 | 2.0 |
| **硬件/软件合计** |  |  |  |  | **230.5** |

## 二、开发人天估算

按分项方案中的功能模块清单，从18个模块逐点拆分：

| 功能点 | 人天 | 单价(元/天) | 小计(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织管理(CRUD+树+合并+追溯) | 15 | 2,500 | 3.75 |
| 用户管理(CRUD+状态机+导入) | 12 | 2,500 | 3.00 |
| HR同步(SCIM+增量+冲突) | 8 | 2,500 | 2.00 |
| 密码认证(登录+策略+改密) | 8 | 2,500 | 2.00 |
| 短信认证(网关+验证码) | 5 | 2,500 | 1.25 |
| TOTP认证(绑定+验证) | 5 | 2,500 | 1.25 |
| 证书认证(SM2+验证链) | 6 | 2,500 | 1.50 |
| SSO-OAuth2(授权码+Token) | 12 | 2,500 | 3.00 |
| SSO-SAML(SP/IDP) | 10 | 2,500 | 2.50 |
| SSO-CAS(协议对接) | 5 | 2,500 | 1.25 |
| 角色管理(CRUD+继承+互斥) | 8 | 2,500 | 2.00 |
| 授权判定(缓存+判定引擎) | 8 | 2,500 | 2.00 |
| 数据权限(拦截器+配置) | 6 | 2,500 | 1.50 |
| 日志采集(AOP+MQ) | 5 | 2,500 | 1.25 |
| ES存储(索引+哈希保护) | 8 | 2,500 | 2.00 |
| 告警管理(规则+通道) | 5 | 2,500 | 1.25 |
| 应用接入(注册+密钥+API) | 8 | 2,500 | 2.00 |
| 前端管理台(全功能界面) | 20 | 2,500 | 5.00 |
| **开发合计(18个功能点)** | **154** | **2,500** | **38.50** |

## 三、其他费用

| 项目 | 说明 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 项目管理费 | 项目总额×10% | 26.9 |
| 部署实施费 | 环境搭建+数据迁移+联调 | 15.0 |
| 培训费 | 管理员培训(3天)+用户培训(2天) | 5.0 |
| 质保期运维 | 2年×12万/年 | 24.0 |
| 差旅及杂费 | 实施期间差旅+文档印刷等 | 5.0 |
| **其他合计** |  | **75.9** |

## 四、总预算

| 项目 | 金额(万元) |
| --- | --- |
| 硬件/软件 | 230.5 |
| 开发(154人天) | 38.5 |
| 其他费用 | 75.9 |
| **总计** | **344.9** |
| **优惠报价** | **298.0** |

## 五、TCO分析（3年）

| 年份 | 投入 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 | 298.0万 | 建设+硬件+软件+质保 |
| 第2年 | 12.0万 | 质保期运维 |
| 第3年 | 18.0万 | 运维+续保 |
| **3年TCO** | **328.0万** |  |